**Termo de Abertura do Projeto**

Histórico de Atualizações

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/03/2022 | Luis Gustavo Rocha Ferreira | Início das tarefas do termo de abertura |
| 1.1 | 10/04/2022 | Luis Gustavo Rocha Ferreira | Término do termo de abertura |
| 2.0 | 03/10/2022 | Aline Gonçalves Lopes | Revisão do termo de abertura |

| 1. **Identificação** |
| --- |
| Projeto: "Tá perdido?"  Gerente: Luis Gustavo Rocha Ferreira |

| 1. **Justificativa** |
| --- |
| A cidade de Rondonópolis - MT é considerada um pólo econômico de Mato Grosso e é classificada como o segundo município do estado em importância econômica, demográfica e urbana. Além disso, há um considerável aumento no número de empresas no comércio e locais de lazer na cidade. Com essa expansão, aumenta-se também a preocupação relacionada à divulgação, confiabilidade e/ou falta de informações sobre lugares turísticos, restaurantes, atrações, hotéis, festas, festivais, entre outros em Rondonópolis-MT. Este projeto tem como objetivo desenvolver um software *mobile* para apoiar na divulgação de eventos e atrações turísticas na cidade de Rondonópolis-MT. |

| 1. **Objetivo** |
| --- |
| Desenvolver um software *mobile* para divulgação de eventos, restaurantes, hotéis e atrações turísticas na cidade de Rondonópolis-MT, visando fomentar o turismo local. |

| **4. Contribuições** |
| --- |
| A principal contribuição deste projeto é apoiar no fomento ao turismo na cidade e na divulgação de eventos. Diante disso, este projeto visa suprir a necessidade de um ambiente que reúna informações sobre Rondonópolis, uma vez que a cidade está em pleno crescimento, mas ainda não tem uma ferramenta eficaz para isso. Assim, pretende-se auxiliar as pessoas que queiram descobrir novos lugares ou buscar eventos em Rondonópolis-MT .   1. **Requisitos em alto nível** |
| O sistema “Tá perdido?” irá apresentar funcionalidades de um sistema de turismo. Será possível criar uma conta e manter um usuário, onde este poderá visualizar quais são os melhores estabelecimentos e eventos baseados em sua localização. Além disso, poderá pesquisar locais através do mecanismo de busca e filtragem, processo esse em que o usuário no primeiro contato com o software, informa algumas preferências e assim facilita que o local perfeito para passar o tempo seja encontrado.  O sistema irá contar com a possibilidade de divulgar locais e estabelecimentos que ainda não são tão conhecidos e alavancar ainda mais a clientela daqueles que já são um sucesso. Contudo, o sistema não irá fazer transações monetárias e também não disponibilizará opções de cardápio nas publicações. |

| 1. **Escopo** |
| --- |
| O projeto “Tá perdido?” será produzido tendo em vista o desenvolvimento das áreas de planejamento do projeto, elicitação de requisitos, documentação prática, desenvolvimento do software e testes do mesmo.  Para a conclusão e realização do projeto é necessário que a equipe desenvolva de forma prática o sistema que criará um guia turístico para a cidade de Rondonópolis, dando um acesso a informação mais direto e claro de acordo com os filtros dos usuários econsultando os especialistas necessários. Portanto, se faz necessário no escopo do projeto: funcionalidades de pesquisa e algoritmo baseado no usuário; cadastro de usuários; cadastro de eventos. |
|  |

| 1. **Não-Escopo** |
| --- |
| Apesar de disponibilizar os estabelecimentos e eventos no software o mesmo não irá englobar a parte de pagamentos, funcionará como um direcionamento aos meios de contato oficiais. Portanto, a compra de ingressos, reservas, cardápios, entre outros não farão parte do escopo do projeto. |

| 1. **Premissas** |
| --- |
| O projeto tem como premissa: todos os integrantes do grupo irão seguir com o projeto até o fim; os colaboradores do projeto terão tempo necessário para o desenvolvimento do projeto; os cerimonialistas e proprietários dos estabelecimentos irão nos informar sobre o evento ou local; as informações divulgadas sobre os locais e eventos serão corretas.  Caso alguma das premissas não se mostre verdadeira em qualquer fase do projeto oferecerá um grande risco ao mesmo. |

| 1. **Restrições** |
| --- |
| No progresso do projeto, o grupo em seu total tem uma principal restrição, que se concentra na falta de tempo dos integrantes, já que além da faculdade, todos trabalham em tempo integral. Diante disso, a restrição de tempo disponível pode dificultar a entrega de atividades e também a obtenção de conhecimento necessário para o desenvolvimento do projeto da forma planejada. Além disso, podemos citar como restrição o prazo de entrega final do projeto, a interatividade do software e possuirmos orçamento. |

| 1. **Riscos em alto nível** |
| --- |
| Para o êxito do nosso desenvolvimento não teremos muito empecilhos externos, pois o trabalho em quase sua totalidade depende exclusivamente dos integrantes do grupo e que suas respectivas funções sejam plenamente realizadas. Portanto os nossos principais riscos negativos estariam nos seguintes pontos:   * Algum dos integrantes saírem do curso ou reprovarem no semestre. * Algum dos integrantes pare de se dedicar, e consequentemente deixe de entregar as atividades designadas. * O grupo não consiga desenvolver o software na plataforma desejada. |

| 1. **Lista inicial das partes interessadas (Stakeholders)** |
| --- |
| O projeto visa atender a população da cidade de Rondonópolis como um todo. Dessa forma os Stakeholders seriam toda a população local e o professor (que atua também orientador) das disciplinas relacionadas à matéria de Projeto Integrador. |

| 1. **Cronograma de marcos** |
| --- |
|  |

| 1. **Orçamento estimado** |
| --- |
| Não haverá orçamento para o projeto. |

| 1. **Gerente de Projeto** |
| --- |
| O grupo optou pelo integrante Luis Gustavo Rocha Ferreira ser o Gerente de Projeto. Luis fez o ensino médio integrado em informática no IFMT, nesse processo desenvolveu um projeto para criação de um *e-commerce* para resolução de um problema local do Campus. A responsabilidade do gerente será a organização das tarefas a serem entregues, de forma que organize o grupo e faça uma análise de todas as etapas do projeto que forem sendo finalizadas. Ele terá autoridade para solicitar reuniões e designar atividades aos outros integrantes, sempre tendo respeito e compreensão para que se busque sempre a resolução dos problemas que possam ocorrer no desenvolvimento do projeto. |

| 1. **Aprovação** |
| --- |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome da Área Demandante

Nome do Responsável

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Organização do Patrocinador

Nome do Responsável